Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa zadania

Remont budynków - Adaptacja pomieszczeń żłobków, dla lokowania grupy maluchów:

Żłobka Nr 1 ul. Piękna 18 W Rzeszowie

Żłobka Nr 9 ul. Podwisłocze 20b W Rzeszowie

Żłobka Nr 10 ul. Starzyńskiego 19 W Rzeszowie

Żłobka Nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22 W Rzeszowie

A. Informacje wstępne

1) Zamawiający

Zamawiającym jest: Miejski Zespół Żłobków W RZESZOWIE

Adres: 35-040 RZESZÓW

Telefon/FAX: (17) 8543844

http://www.mzz.itl.pl

Konto bankowe: Bank PKO SA Warszawa I / O Rzeszów nr konta 90 1240 1792 1111 00 10 0496 7313.

2) Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

MZŻ/PN/2/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

4) Informacje uzupełniające

a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.

d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

e) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

5) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@mzz.itl.pl  lub faksu numer (17) 8543844. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego i Zamawiający otrzymał to potwierdzenie w terminie 7 dni. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

a)	Bogumiła Filiciak  tel (17) 8543844 – starszy inspektor MZŻ- sprawy ogólne.

b) Bogusław Brach – inspektor nadzoru budowlanego, sprawy merytoryczne i proceduralne

B. Przedmiot zamówienia

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45000000-7 - Roboty budowlane- wymagania ogólne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont budynków - Adaptacja pomieszczeń żłobków, dla lokowania grupy maluchów: Żłobka Nr 1 ul. Piękna 18 w Rzeszowie, Żłobka Nr 9 ul. Podwisłocze 20b w Rzeszowie, Żłobka Nr 10 ul. Starzyńskiego 19 w Rzeszowie, Żłobka Nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22 w Rzeszowie

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych i uzupełniających.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa :,Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiary Robót, Szczegółowa Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, Projekty Wykonawczych.

Załączone przedmiary są elementem pomocniczym w określeniu zakresu zamówienia.

W przypadku gdy w trakcie wykonywania prac okaże się, że przedmiar robót nie uwzględnia wszystkich przewidywanych do wykonania robót ujętych w projekcie wykonawczym to Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym pisemnie Zamawiającego opisując stwierdzone niezgodności i przedkładając  uzupełnienie do kosztorysu ofertowego.

Przystąpienie do wykonywania robót o których mowa wyżej wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

C. Terminy

1) Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

2) Oferty należy składać do dnia 30.08.2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Miejskiego Zarządu Żłobków, ul Dąbrowskiego 73

3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2012 r. r. o godz.15.30 w siedzibie MZŻ/ sekretariat.

4) Wymagany termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy Zaproponowanie dłuższego czasu jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty.

5) Wymagany termin związania: 30 dni od daty składania ofert.

6) Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu przekazanym wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. O ile wykonawca korzysta z podwykonawców przed podpisaniem umowy winien przedstawić do podpisu umowy z podwykonawcami celem ich podpisania przez zamawiającego.

D. Wadium - nie dotyczy

E. Zabezpieczenie

1) Zasady wnoszenia zabezpieczenia

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamówienie dotyczy robót budowlanych a cena oferty wyniesie 50 000 zł i więcej wymagane będzie przed podpisaniem umowy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5,00% ceny ofertowej. Formy wniesienia Zabezpieczenia określa art. 148 ust. 1 ustawy.

2) Zasady zwrotu zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy.

F. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać wykonawcy

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

- spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w punkcie "Wymagane oświadczenia".

- mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia stanowiska kierownik budowy – kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

3)	zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia w zakresie robót budowlanych tożsamych z zamówieniem na kwotę co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każde. Zamówienia winny zostać powierdzone dokumentami, że zostały należycie wykonane.

G. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Spełnia/nie spełnia

H. Informacja o wymaganiach jakie musi spełnić wykonawca

1) udzielą pełnej rękojmi na okres nie krótszy niż 3 lata, okres gwarancyjny wykonania robót nie krótszy niż 3 lat.

2) złożą harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia stanowiący załącznik do umowy

3) złożą kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową

I. Wymagane oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków/wymagań

1) oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji,

2) wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót, na załączniku do niniejszej specyfikacji z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych

3) wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku do niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie,

4) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) parafowany na wszystkich stronach projekt umowy.

6) pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dla podmiotów występujących wspólnie.

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

J. Lista wymaganych dokumentów

Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

2) uprawnienia zawodowe, zaświadczenia o członkostwie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

K. Opis sposobu obliczania ceny

- Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załącznik do SIWZ.

- Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w SST oraz w przedmiarach Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt. C 1 Terminy.

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym zorganizowanie placu budowy, obsługę geodezyjną, koszty robót prowadzonych w pasach drogowych, pokrycie ewentualnych szkód osób trzecich powstałych podczas prowadzenia robót, ubezpieczenia itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty, wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN)

- Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

L. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b) Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych,

c) Zgodnie z art. 41, pkt 5 nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

d) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem.

e) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

f) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy - MZŻ/PN/2/2012, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie. Powinna również posiadać napis: Remont budynków - Adaptacja pomieszczeń żłobków, dla lokowania grupy maluchów: Żłobka Nr 1 ul. Piękna 18 w Rzeszowie, Żłobka Nr 9 ul. Podwisłocze 20b w Rzeszowie, Żłobka Nr 10 ul. Starzyńskiego 19 w Rzeszowie, Żłobka Nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22 w Rzeszowie - NIE OTWIERAĆ PRZED 30 sierpnia 2012 r. GODZ. 15.

g) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby).Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza.

h) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

i) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

2) Zmiany i wycofanie oferty

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.

c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

3) Zawartość oferty

a) dokumenty wymienione w punkcie "Lista wymaganych dokumentów", w podanej tam kolejności,

b) wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie "Wymagania ogólne",

c) oświadczenia, których treść podano w punkcie "Wymagane oświadczenia", w przedstawionej tam kolejności,

Ł. Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ust. 1, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

M. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

1) Otwarcie ofert

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2012 r. o godz. 15.30 Miejskim Zarządzie Żłobków , ul Dąbrowskiego 73

W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

b) Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Firmy (nazwy) i adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte oraz zaproponowane ceny, ogłaszane będą osobom obecnym.

c) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

2) Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria

Cena ofertowa 90 %, termin wykonania 10%

| Kryterium | Waga (%) |
| --- | --- |
| Cena | 90 |
| Termin realizacji robót budowlanych | 10 |

Kryterium C - cena brutto – 90%

Najniższa cena brutto

C= ----------------------------------------------- x90 pkt

Cena brutto badanej oferty

Kryterium T – termin realizacji robót budowlanych – 10%

Najkrótszy czas oferowany przez Wykonawcę

T= -------------------------------------------------------------------- x10 pkt

Termin realizacji badanej oferty

3) Sposób poprawiania oferty

O fakcie poprawienia błędów, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę

N. Zawarcie umowy

1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.

3) Przed zawarciem umowy, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia umów zawartych z podwykonawcami o ile wykonawca przewidział ich udział w toku realizacji zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w punkcie "Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia".

4) W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy albo nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że upłynie termin, związania ofertą.

O. Projekt umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Dopuszcza się w porozumieniu z wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego.

P. Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

R. Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- projekt umowy

- harmonogram rzeczowo finansowy

- wzór formularza oferty

- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

- potencjał kadrowy

- doświadczenie zawodowe

- części zamówienia przewidziane do powierzenia podwykonawcom

- przedmiar, dokumentacja oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

PROJEKT UMOWY

Zawarta dnia.............................w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie  – mgr Elżbietę Dyś

a - zwanym dalej „Wykonawcą”:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Remont budynków - Adaptacja pomieszczeń żłobków, dla lokowania grupy maluchów: Żłobka Nr 1 ul. Piękna 18 W Rzeszowie, Żłobka Nr 9 ul. Podwisłocze 20b w Rzeszowie, Żłobka Nr 10 ul. Starzyńskiego 19 w Rzeszowie, Żłobka Nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22 w Rzeszowie

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja, przedmiar robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowa Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, Projekty Wykonawczych. Załączone przedmiary są elementem pomocniczym w określeniu zakresu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacja wymienioną w ust. 2 i nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia …, przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni po podpisaniu umowy z zamawiającym.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Na przedmiotowy zakres prac Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający środki finansowe określone w budżecie Zamawiającego na dany rok przeznaczone na realizacje wskazanego w § 1 zadania.

- Wykonanie robót w zakresie większym niż ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie uprawnia Wykonawcy do żądania zapłaty w wyższej kwocie niż wynikająca z harmonogramu z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie zakresu finansowego w większym zakresie nastąpi z inicjatywy Zamawiającego, potwierdzonej pisemnie.

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie według kosztorysu.

2. Przewidywana wysokość wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu o stałe ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy wynosi: …………. zł (słownie: …………………………………………), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: …………… zł (słownie: …………………………………) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w wysokości: …………….. zł (słownie: ………………………………………………....

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych, na podstawie kosztorysu powykonawczego.

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

5. W przypadku gdy w trakcie wykonywania prac okaże się, że przedmiar robót nie uwzględnia wszystkich przewidywanych do wykonania robót ujętych w projekcie wykonawczym to Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym pisemnie Zamawiającego opisując stwierdzone niezgodności i przedkładając uzupełnienie do kosztorysu ofertowego, jako roboty nieprzewidziane lub dodatkowe.

Przystąpienie do wykonywania robót o których mowa wyżej wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

6. W przypadku braku odpowiednich cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, roboty nieprzewidziane i dodatkowe zostaną wycenione na podstawie nośników cenotwórczych.

Zgodnie z ofertą nośniki cenotwórcze wynoszą odpowiednio :

- Stawka roboczogodziny – ……. zł

- Koszty pośrednie 	- ……..( R i S )

- Zysk 			- ……. ( R , S i Kp ) ,

- Koszty zakupu 		- …….. % od M

oraz

- ceny materiałów wg aktualnych cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w okresie ich wbudowania ,

- ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy , lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD ,

- norm nakładów rzeczowych wg KNR , a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy .

8. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru elementów wykonanych robót.

9. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

10. Termin płatności faktur wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych elementów robót. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy:

§ 4

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

2. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu :

a/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli taka została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

b/ dziennik budowy,

c/ deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,

d/ rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz ewentualne protokoły odbioru robót,

e/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przedłożone na piśmie przed odbiorem końcowym.

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności oraz prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego.

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego.

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 2 i 3.

6. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy rękojmi oraz 36 miesięcy gwarancji.

7. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania 36 miesięcznej rękojmi Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usuwania w ciągu pięciu dni od daty powiadomienia (pisemnego lub faksem) przez Zamawiającego.

8. Na 14 dni przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu robót. Po upływie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad okresu rękojmi.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac remontowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budynku, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób jak najmniej powodujący zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu obiektu, na którego terenie będą prowadzone roboty w ruchu ciągłym żłobków (uzgodnić z użytkownikiem).

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego.

- Na okres realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca dokona na swój koszt ubezpieczenia robót budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk i OC osób trzecich.

§ 7

      - Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:

1) osobiście,

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą 
jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni 
od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie 
lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 
wraz z ich pisemnym oświadczeniem, że z tego tytułu podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać protokolarnie Zamawiającemu wykonane roboty.

2. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. .................................. w formie ...................... Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy, jako należycie wykonanego, za który uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30% nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 9

- Z ramienia Wykonawcy kierownikiem robót będzie:

........................................................

2. Z ramienia Zamawiającego inspektorem nadzoru będzie: Bogusław Brach

§ 10

1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

4. W razie powstania szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający po złożeniu stosownego oświadczenia może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne według siedziby Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksów do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

……….……………………					……………………….

Zamawiający								Wykonawca

OFERTA

Nazwa i siedziba wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i siedziba Zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

W RZESZOWIE ul Dąbrowskiego 73, 35-040 RZESZÓW

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

Remont budynków - Adaptacja pomieszczeń żłobków, dla lokowania grupy maluchów: Żłobka Nr 1 ul. Piękna 18 w Rzeszowie, Żłobka Nr 9 ul. Podwisłocze 20b w Rzeszowie, Żłobka Nr 10 ul. Starzyńskiego 19 w Rzeszowie, Żłobka Nr 11 ul. Krzyżanowskiego 22 w Rzeszowie na tablicy w siedzibie Zamawiającego, stronie internetowej http://bip.erzeszow.pl i www.mzz.itl.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych

- Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

za cenę: ………………………………wraz z podatkiem VAT

słownie: ................................................................................................................................................................................................................................

w tym: ………………………………………….. podatku VAT

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Potwierdzamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy.

- Na przedmiot umowy udzielamy 36 miesięcy rękojmi.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Zamówienie wykonamy w terminie do ………………… r.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszystkie części zamówienia zamierzamy wykonać sami/zamierzamy zlecić podwykonawcom części zamówienia wymienione w załączniku nr ...........

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego

...........................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

4) Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

………………………………

Data i podpis

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 i ART. 24 UST. 1 i 2 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy ................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Numer telefonu .....................................................................................................

Numer teleksu/fax .................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiłem pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................

Adres wykonawcy ......................................................................................................

Numer telefonu ..........................................................................................................

Numer teleksu/fax ......................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- |

Podpis

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................

Adres wykonawcy ......................................................................................................

Numer telefonu ..........................................................................................................

Numer teleksu/fax ......................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Nazwa Zamawiającego Adres | Rodzaj zamówienia zakres | Wartość za którą oferent był odpowiedzialny | Data realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

PODWYKONAWCY

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................

Adres wykonawcy ......................................................................................................

Numer telefonu ..........................................................................................................

Numer teleksu/fax ......................................................................................................

E-mail ................................................................................................................

| Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)